WZÓR

UMOWA NR

Zawarta w dniu  …………………………………………………………………………………….. pomiędzy:

Gminą Gietrzwałd

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:  ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Dostawa i montaż w ramach Projektu pt. „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”, realizowanego przez Gminę Gietrzwałd ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1. – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020

Oświadczenia Stron

1.	Strony  oświadczają,  że niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „Umową”,  została  zawarta w  wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, zgodnie  z  art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

2.	Wykonawca  oświadcza,  że  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy, o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) –23) ustawy.

3.	Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 Umowy współfinansowane jest  ze  środków  pochodzących  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020.

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  pod nazwą: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”.

2.	Szczegółowy  zakres  zamówienia  określony  jest w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  oraz  załączonych  do  SIWZ  poglądowych dokumentacjach  technicznych montażu paneli fotowoltaicznych.

3.	Wykonawca zobowiązany jest adaptować dokumentację do aktualnych wskaźników określonych w SIWZ.

4.	Wszystkie  urządzenia i  osprzęt  muszą  być  nowe  i  spełniające  wymagania z dokumentacji technicznej.

5.	W zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz 
z przyłączeniem do sieci.

6.	Dostawa i montaż realizowane będą w dwóch lokalizacjach:

1)	Teren oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie (instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca);

2)	Gimnazjum Gminne im. Ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie (dach).

Ad. 1)

Przedmiot umowy obejmuje:

A)	Dostawę i:

-	montaż modułów polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej (stelażu), 83 sztuki o mocy 275 W (każdy); Moc łączna zainstalowanych paneli  22,79 kW. Wymiar jednego to ok. 156x156 mm.

-	montaż inwertera/ów z funkcją magazynowania danych poprzez Wifi;

-	montaż zabezpieczeń;

-	montaż instalacji przewodów AC;

-	montaż instalacji przewodów DC;

-	montaż zasilania elektrycznego.

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu pomocy i wziąć udział w  dokonaniu próbnych pomiarów mocy wykonanej instalacji.

B)	zaprogramowanie i uruchomienie układu inwertera;

C)	szkolenie użytkownika z zakresu obsługi instalacji;

D)	złożenie pełnej dokumentacji w celu przyłączenia instalacji ON-GRID do OSD.

Montaż musi uwzględniać instalację przeciwporażeniową oraz ochronę przeciwprzepięciową i instalację uziemiającą.

Ad. 2)

Przedmiot umowy obejmuje:

A)	Dostawę i:

-	montaż modułów polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blacho-dachówką, 145 sztuk o mocy 275 W (każdy); Moc łączna zainstalowanych paneli 39,875 Kw. Wymiar jednego panelu to ok. 156x156 mm.

- montaż inwertera/ów z funkcją magazynowania danych poprzez Wifi;

- montaż zabezpieczeń;

- montaż instalacji przewodów AC;

- montaż instalacji przewodów DC;

- montaż zasilania elektrycznego.

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu pomocy i wziąć udział w  dokonaniu próbnych pomiarów mocy wykonanej instalacji. Z dokonanych pomiarów powinno wynikać, iż zamontowana instalacja zapewnia uzyskanie wskaźników określonych w umowie dofinansowania projektu.

B)	zaprogramowanie i uruchomienie układu inwertera;

C) szkolenie użytkownika z zakresu obsługi instalacji;

D) złożenie pełnej dokumentacji w celu przyłączenia instalacji ON-GRID do OSD.

Montaż musi uwzględniać instalację przeciwporażeniową oraz ochronę przeciwprzepięciową i odgromową. Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych napraw w budynku związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

7.	W zakres przedmiotu umowy wchodzi również:

1)	dostawa materiałów, urządzeń oraz oprogramowania, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji PV.

2)	dostawa certyfikatów i dokumentów potwierdzających zgodność produktów i materiałów z aktualnymi przepisami prawa i normami.

3)	dostawa instrukcji montażowych wydanych przez producentów urządzeń i systemów montażowych wybranych do realizacji Zamówienia.

4)	przedłożenie Flashtestów wszystkich dostarczonych modułów fotowoltaicznych.

5)	Wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem konstrukcji wsporczej.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy wynosi

……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….. złotych) brutto, w tym podatek  VAT   ……………………...zł (słownie……………………………………………………………………… złotych) .

2.	Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały okres trwania umowy.

3.	Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Umowy odbędzie się jedną fakturą.

4.	Zamawiający zapłaci fakturę dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac -w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5.	Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 5 Umowy.

6.	Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z oświadczeniem Podwykonawców, że należne wynagrodzenie otrzymali.

7.	Termin, o których mowa w ust. 4 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

1)	przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów o Podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

2)	przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o Podwykonawstwo.

8.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.	Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 7, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

10.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

11.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.

12.	Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1)	zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

2)	możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10.

14.	W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16.	Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją Umowy bez zgody Zamawiającego.

17.	Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.

§ 3

Termin wykonania umowy

Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego Przedmiotem niniejszej Umowy do dnia 30.07.2018 r.

§ 4

Wykonawca i Podwykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej Umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, 
w zakres których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Umowy bez konieczności uzupełnień 
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

3.	Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

4.	Wykonawca –zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie –wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: .......................................................który zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Projekt pn.: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

5.	Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę Umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy.

7.	Do zawarcia przez Podwykonawcę Umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje się odpowiednio.

8.	Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych Podwykonawców.

10.	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 
z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

11.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań Podwykonawców.

12.	Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca jest zobowiązany ustalić konkretny termin dostawy i montażu z Zamawiającym w terminie 3 dni przed planowaną dostawą.

2.	Wykonanie dostawy i montażu zestawu fotowoltaicznego wraz  z  podłączeniem, sprawdzeniem działania

instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników, w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w SIWZ potwierdzone  zostanie protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3.	Dostarczone i zamontowane zestawy fotowoltaiczne będą stanowiły własność Zamawiającego.

4.	W ramach realizacji dostaw i montażu zestawów fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej Umowy,

2)	należytego wykonania  Przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

3)	zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,

4)	postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia  2012  r. o odpadach  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 21, z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z2017r. poz. 519, z późn. zm.),

5)	zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, są

nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w  art. 10 ustawy Prawo  budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6)	okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:

-	certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

-	deklaracji zgodności

-	atestów lub aprobat technicznych,

-	instrukcji użytkowania.

7)	zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów,

8)	realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

9)	informowania  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  prac  nieobjętych Przedmiotem Umowy

a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

10)	naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń 
w wypadku  zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Przedmiotu Umowy,

11)natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych  przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

12)	skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

-	protokołów badań i sprawdzeń,

-	protokołów odbiorów technicznych,

13)	uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,

14)	zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego,

15)	dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów fotowoltaicznych w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

5.	Wykonawca oświadcza, że do wykonania zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

6.	Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od Zamawiającego o przebiegu innych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu Przedmiotu niniejszej Umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w określonym w § 3 ust. 1 terminie WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3, za 7-dniowym uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY  nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ  lub ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić  WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, z zastrzeżeniem §8 ust.1.

- W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego awarii (wad) w terminie …..dni (zgodnie z ofertą) zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, STRONY mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

- W razie zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, WYKONAWCA ma prawo żądać ustawowych odsetek.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	zapewnienie bieżącego nadzoru,

2)	dokonanie odbioru wykonanych prac,

3)	regulowanie płatności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

§ 7

Uwarunkowania wynagrodzenia

1.	Wykonawca oświadcza, że:

1)	szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,

2)	przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2.	Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.

3.	Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz Wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).

4.	Użycie w Umowie sformułowania Podwykonawca, oznacza podmiot, z którym Wykonawca podpisał Umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w § 1 Umowy. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz Wykonawcy innych elementów przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:

1)	parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany, np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;

2)	wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian;

3)	zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany formy prawnej.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część  umowy stanowią:  SIWZ oraz oferta WYKONAWCY.

- W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WyKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:								  WYKONAWCA: